Objetivo:
 Definir el flujo completo de un deal desde “primer interés” hasta “contrato firmado”.

Etapas:

- Lead creado (Proveedor / Comprador)

  - Responsable: Analyst (hoy: tú).

  - Documentos: ficha en CRM.

- Interés calificado

  - Después de:

    - 1–2 intercambios serios,

    - documentación inicial.

  - Responsable: CEO / Analyst.

- NDA firmado

  - Documentos:

    - NDA ejecutado por ambas partes.

  - Tiempo objetivo:

    - ≤ 5 días desde primer interés.

- Pre-SCO / Oferta inicial

  - Responsable: CEO.

  - Tiempo objetivo:

    - ≤ 3 días tras NDA.

- LOI / ICPO recibido

  - Validar contenido.

  - Tiempo objetivo:

    - ≤ 10–15 días desde Pre-SCO.

- SCO + contrato

  - Emisión de SCO completo.

  - Revisión con abogado externo.

  - Tiempo objetivo:

    - ≤ 7 días desde LOI.

- Instrumento financiero

  - SBLC / LC / TT.

  - Validación bancaria.

- Operación & Embarque

  - Transferencia a SOP_04.

En cada etapa, en CRM:

- Estado del deal,

- Fecha de inicio y deadline,

- Persona responsable (hoy siempre tú).